阳高县总工会2021年度部门决算

目 录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

阳高县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责：

执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，推动全县文明建设协调发展，为构建和谐安康阳高作贡献。

协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

- 机构设置情况

阳高县总工会是参照公务员法管理的事业单位，属于群团组织，行政编制7人，没有下属单位。

第二部分 2022年阳高县总工会决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计264.46万元、支出总计264.46万元。与上年相比，收入总计增加109.68万元，增加41%，支出总计增加109.68万元，增加41%。主要原因是增加了文化宫项目建设资金100万。

- 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计264.46万元，其中：财政拨款收入264.46万元，占比100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计264.46万元，其中：基本支出164.46万元，占比62.19%；项目支出100万元，占比37.81%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计264.46万元、支出总计264.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加109.68万元41%，财政拨款支出总计增加109.68万元，增加41%。主要原因是2021年度增加了文化宫项目建设资金100万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出264.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加109.68万元，增加41%。主要原因是2021年度增加了文化宫项目建设资金100万。其中，人员经费77.73万元，占比29.4%，公用经费86.73万元，占比32.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出264.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.9万元，占47.98%；社会保障和就业（类）支出30.25万元，占11.44%；卫生健康（类）支出2.44万元，占0.92%；城乡社区（类）支出100万元，占37.81%；住房保障（类）支出4.4万元，占2%；其他（类）支出0.48万元，占0.18%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算280.51万元，支出决算264.46万元，完成年初预算的94.28%。其中：一般公共服务支出预算157.19万元，决算数为126.9万元，完成预算80.7%，主要原因是减少农民工驿站项目支出；社会保障和就业年初预算15.22万元，决算30.25万元，完成预算的198%，增加15.03万元，主要是增加退休人员死亡抚恤金。卫生健康支出年初预算2.99万元，决算为2.44万元，完成年初预算的81.6%，主要原因是有一位在职人员退休，减少在职人员医疗保险缴费。城乡社区支出年初预算100万元，决算数为100万元，完成预算的100%。住房保障年初预算数为5.11万元，决算数为4.4万元，完成预算数的86.1%，主要原因是有一位在职人员退休，减少在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164.46万元，其中：人员经费77.73万元，主要包括基本工资20.35万元，津贴补贴17.3万元，奖金1.7万元，职工基本医疗2.44万元，退休取暖费3.88万元，住房公积金4.4万元，机关事业单位基本养老保险5.87万元，遗属生活补助0.81；公用经费86.73万元，主要包括工会经费80万元，办公费1.5万元，印刷费0.9万元，邮电费0.33万元，其他交通费3.98万元。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

- （一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出86.73万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与去年一致。

- （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元，占政府采购支出总额的100%。

- 国有资产占用情况说明

- 阳高县总工会无国有资产占用情况

- （四）预算绩效情况说明

- （1）预算绩效管理工作开展情况。

- 我单位组织对2021年度纳入部门预算的1个政府性基金项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

工人文化宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评结果为良好。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阳高县工人文化宫建设项目在省、市总工会和县委、县政府的领导和大力支持下，建设项目进展顺利。工人文化宫从2021年3月30日开始开工，4月2日召集建设单位、施工单位、监理单位和设计服务单位进行图纸会审，4月3日开始平整场地，对地面建筑物喷泉等设施拆除，交付园林局，对地面苗木进行移植，交付园林局。4月5日开始开挖基础， 4月15日前进行地下钎探，7月初地下室建设完成，开始梁柱浇筑按施工组织设计并进行施工，钢结构开始部分组装，其他钢结构构件开始加工，8月初正负零层面建设完成，9月一层建设完工，10月钢构件开始组装，11月主体建设基本完工。

- 部门评价项目绩效评价结果。

- 见附件（绩效评价报告以附件形式公开）

- 其他需要说明的事项

- 无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

- 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

- 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

- 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

- 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

工人文化宫项目建设绩效评价报告

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益和专项资金管理水平，我单位对文化宫项目2021年度建设资金100万元实施了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一：基本情况

阳高县工人文化宫选址在阳高县高柳街北，阳高公园东南面，法院西侧，占地10亩，总建筑面积约为3976.39平方米。建设内容职工文化活动中心、职工教育展览中心、职工图书阅览中心、职工服务中心、二人台排练演出场所及其他配套附属工程，承担我县政治宣传、文化活动、教育培训、职工文化团队建设等职能。

二：项目建设资金收支情况

2021年年初财政预算工人文化宫项目政府性基金100万元，项目建设资金使用为100万元，使用项目为文化宫主体建设工程款，完成预算的100%。

三：项目绩效目标

工人文化宫从2021年3月30日开始开工，4月2日召集建设单位、施工单位、监理单位和设计服务单位进行图纸会审，4月3日开始平整场地，对地面建筑物喷泉等设施拆除，交付园林局，对地面苗木进行移植，交付园林局。4月5日开始开挖基础， 4月15日前进行地下钎探，7月初地下室建设完成，开始梁柱浇筑按施工组织设计并进行施工，钢结构开始部分组装，其他钢结构构件开始加工，8月初正负零层面建设完成，9月一层建设完工，10月钢构件开始组装，11月主体建设基本完工。

四：绩效自评开展情况

根据有关部门整体绩效管理的部署要求，我单位对2021年工人文化宫项目完成情况进行了自评。自评过程中，本着强化目标责任意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2021年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金使用效率和工作开展情况。我单位2021年涉及绩效项目1个，预算资金100万元。

根据绩效评价的基本原则和绩效管理的相关要求，结合本单位性质，评价小组做出了本次的评价体系。包括产出、效益、满意度三部分，由三级指标构成。产出指标从数量、质量、时效和成本方面来评价。效益指标分为社会效益、经济效益、生态和可持续指标。满意度指标从职工群众来评价。

五：自评结果

自评得分90分，总体结果良好。宫工人文化项目立项程序完整、规范，审批程序合理，财务管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期效果。

六：下一步工作措施

对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到执行部门，对文化宫项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，不断创新工作方式，不断完善项目。

| 阳高县总工会项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 工人文化宫 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 阳高县委 |  | 资金使用单位 | 阳高县总工会 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率(B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 100 | 100 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 阳高县工人文化共项目建设预计在2021年度主体部分完工 |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设内容职工文化活动中心、职工教育展览中心、职工图书阅览中心、职工服务中心、二人台排练演出场所及其他配套附属工程 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 宫工人文化项目立项程序完整、规范，审批程序合理，财务管理制度健全，预算执行及时、有效 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 预期2021年11月底主体部分完工 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 2021年预算安排项目建设资金100万 |  | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 承担我县政治宣传、文化活动、教育培训职工文化团队建设等职能 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工人文化宫是地方职工文化建设的主心骨，充分发挥其自身职能作用，引领广大职工群众思潮、凝聚职工群众共识，努力提升自身服务水平，从整体上提升服务水平，增强吸引力，满足广大职工不断增长的精神文化需求 |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 营造丰富职工群众生活的环境，满意度较高 |  | 20 | 20 |  |